Zápis z 33. schůze Zastupitelstva obce Čistá konané dne: 1. října 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Čisté

Přítomni: viz. presenční listina

Ověřovatelé zápisu: P. Kuře, J. Boštík

Omluveni: J. Stiburek, pozvaný zástupce TJ SOKOL. M. Franková, J. Pekáriková

Nepřítomní: P. Kroulíková

Program:

- Financování akce Modernizace hřiště TJ Sokol Čistá – smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Čistá z.s.

- Různé:

- Stavební záměr výstavby DEPOLYMERIZAČNÍ JEDNOTKY V AREÁLU VYSILAČE Pohodlí.

- Diskuze a připomínky občanů

Schůze byla zahájena v 1800 Schůze byla svolána řádným způsobem. Materiály k jednání obdrželi členové ZO elektronickou poštou 28. 9. 2018 a to kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dokumenty k výstavbě  DEPOLYMERIZAČNÍ JEDNOTKY V AREÁLU VYSILAČE Pohodlí.

.

Přítomno 12 zastupitelů obce, Schůze je usnášeníschopná.

Ověřovateli zápisu byli určeni P. Kuře, J. Boštík

Zápis:

- Financování akce Modernizace hřiště TJ Sokol Čistá – smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Čistá z.s. – V úvodu jednání informoval starosta o postupu realizace projektu Modernizace hřiště TJ Sokol, od zahájení přípravy projektu v roce 2013 až do současnosti. Připomněl jednotlivé fáze přípravy (realizace studie, projektové dokumentace, žádosti o dotaci na MŠMT, realizační dokumentace a to včetně opakovaně deklarované finanční spoluúčasti obce na této akci.

Pan starosta dále uvádí, že celou akci provázela řada potíží a komplikací.

Od počátku realizace, za který je považováno předání staveniště v červnu 2018 bylo proinvestováno TJ Sokol cca 520.000,- a ke konci září vystaveny faktury za dalších cca 1 000 000Kč. Je provedena část základu opěrné zdi, postavena hrubá stavba šaten (bez střešní konstrukce), připraven podklad pod umělý povrch hřiště, který by se měl pokládat ve čtvrtek 4. 10. 2018. Všichni zúčastnění včetně obce, která se jako „spoluinvestor“ snaží napomáhat zdárnému průběhu, jsou přesvědčeni, že projekt lze dokončit tak aby 15. 11. 2018 mohly být ukončeny stavební práce. Do 5. 12. vráceny nevyužité finanční prostředky MŠMT, do 31. 12. 2018 kompletně ukončen projekt, uhrazeny platby a provedena kolaudace, do 20. 1. 2019 by mělo proběhnout finanční vypořádání se státním rozpočtem a vypořádání dotace a návratné finanční výpomoci.

Pan starosta přečetl celý návrh „veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“.

Během celé doby přípravy a realizace byly všemi stranami diskutovány možnosti věcně právního zajištění podílu obce na spolufinancování akce. Nikdo ze zúčastněných nenavrhl žádný věcně právní nástroj, který by současně připouštěl jako možnost poskytovatel dotace MŠMT. Bylo tedy navrhnuto dle původní dohody po skončení udržitelnosti projektu (10 let) převést nově pořizovaný majetek do ideálního spoluvlastnictví obce ve výši ½. V případě navracení finančních prostředků poskytnutých MŠMT bude převeden na obec veškerý majetek TJ Sokol a to např. v době do 10 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků. Toto opatření bude ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí (uzavřenou v prosinci 2018).

Usnesení č. 1/33/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Čistá zastoupená předsedou Jiřím Stibůrkem, ve výši 3 006 300Kč jako spoluúčast při realizaci projektu „Modernizace sportovního areálu a výstavba víceúčelového hřiště“ podpořeného z programu MŠMT částkou 4 509 422Kč. ZO ukládá starostovi obce zajistit podpis a zveřejnění smlouvy dle zákona.

Hlasování: Pro 12 /Proti 0/ Zdrželo se 0

Usnesení č. 2/33/2018

Dále ZO ukládá Radě obce zajistit u AK Skoupý Svitavy návrh smlouvy o smlouvě budoucí, kterou bude zajištěno nakládání s nově pořizovaným i stávajícím majetkem TJ Sokol Čistá v době od prosince 2018 po celou dobu udržitelnosti projektu a v letech následujících. Veškerý majetek bude spravován v souladu se stanovami TJ Sokol Čistá ve prospěch rozvoje sportu v obci a zájmové činnosti především děti a mládeže. Ve SoSB budou stanoveny podmínky a spoluúčast obce na provozu sportovního zařízení a návrh majetkoprávního vypořádání v případě neschválení finančního vypořádání TJ Sokol se státním rozpočtem nebo navracení finančních prostředků poskytnutých MŠMT. SoSB podléhá schválení Zastupitelstva obce Čistá.

SoSB bude mj. obsahovat bod, který zabezpečí, že po skončení udržitelnosti projektu (10 let) bude nově pořízený majetek převeden do ideálního spoluvlastnictví obce ve výši ½. Dále, že v případě navrácení finančních prostředků poskytnutých MŠMT bude bez zbytečného odkladu převeden na obec veškerý majetek TJ Sokol.

Hlasování: Pro 12 /Proti 0/ Zdrželo se 0

2)   Různé:

- Stavební záměr výstavby DEPOLYMERIZAČNÍ JEDNOTKY V AREÁLU VYSILAČE Pohodlí.

Návrh usnesení č. 3/33/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o vyjádření k souladu plánované akce „Areál termické depolarizace odpadových pneumatik Čistá Pohodlí“ s územně plánovací dokumentací Obce Čistá společnosti IPOLT Praha. ZO pověřuje starostu k zajištění stanoviska stavebního úřadu a odboru životního prostředí MÚ v Litomyšli před odesláním vyjádření ve smyslu souladu s územně plánovací dokumentací Obce Čistá, vč. možných limitů využití daného území.

Hlasování: Pro 1 /Proti 9/ Zdrželo se 2. Usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení č. 4/33/2018

p. Jůzová předkládá návrh: stažení bodu 2a) i usnesení č. 3/33/2018 z programu a navrhuje přeložení do programu na další jednání ZO po zajištění podkladů.

Hlasování: Pro 9 /Proti 0/ Zdrželo se 3

- p. Jůzová zmiňuje vyjádření KÚ v Pardubicích ze dne 17. 10. 2018 coby účastníka integrovaného řízení.

p. Kmošková děkuje p. starostovi, že jí odeslal mailem kopii vyjádření. Vyjadřuje nespokojenost s tím, že to nebylo odesláno dalším angažovaným občanům. Upozorňuje, že řada deklarovaných stanovisek ZD Dolní Újezd není v souladu s BAT (evropské směrnice), cituje konkrétní případy. „Některé body nejsou v souladu s BAT“. Celý dokument je zveřejněn na úřední desce Pardubického kraje. Navrhuje vydání písemného stanoviska obce směrem k Pk, kde bude řečeno, že obec trvá na splnění všech bodů s normami BAT.

Usnesení č. 5/33/2018

ZO požaduje, aby všechny body Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání IP ZD Dolní Újezd KÚ v Pardubicích ze dne 17. 9. 2018 (Farma pro výkrm drůbeže v Čisté) byly v souladu s BAT a projednány všechny předchozí námitky. ZO pověřuje starostu odesláním písemného stanoviska dle tohoto usnesení KÚ v Pardubicích do 2. 10. 2018.

Hlasování: Pro 10 /Proti 0 /Zdrželo 2 (J. Boštík)

- Náměty a připomínky občanů

- E. Kmošková upozornila na chybu v konceptu zpravodaje, že vyjádření ke stanovisku ZD Dolní Újezd o snížení kapacity připravované stavby nebylo projednáváno a odmítnuto dne 4. 9. 2018 jak je psáno v konceptu zpravodaje, ale již 31. 8. 2018.

- M. Kmošek požaduje aby všechny pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce, byly používány jako cesty a obec nedovolila jejich zemědělské využití. V první řadě se mu jedná o komunikaci u areálu ZD Dolní Újezd.

- Na základě dotazu E. Kmoškové zazněla informace, že mimořádné číslo Obecního občasníku (dle usnesení z minulé schůze) nevyšlo podle plánu, protože v tiskárně byli zahlceni tiskem předvolebních tiskovin.

- Paní Jůzová vznesla dotaz, jaký bude další postup u přípravy výstavby chráněného bydlení pro seniory po obdržení stanoviska ČEZ. Odpověď – ČEZ byl požádán ještě o vyjádření k ochrannému pásmu nově přeloženého vedení VN a bude se jednat i s vlastníky pozemků o dalších podmínkách a případně i ceně.

- Přítomným bylo připomenuto, že v úterý 2. října v 18 hodin se koná na obecním úřadě jednání s Mgr. Radkem Mičke, který zajišťoval  geologické práce pro vybudování nového vrtu v areálu  ZD Dolní Újezd, a který se slíbil vyjádřit k úbytku vody v některých studnách.

- M. Kmošek opakovaně upozorňoval na chybějící svodidla u silnice na Brlenku.

- J. Boštík vznesl dotaz na postup prací na vyznačení parkoviště u hospody.

………………………………….

Bohumil Pavliš, starosta obce v.r.

………………………………………….                               ……………………………………..

Ověřovatelé zápisu