**DŮLEŽITÉ INFORMACE K OPRAVĚ HLAVNÍ SILNICE**

**ÚPLNÝ ZÁKAZ VJEZDU**

bude platit ve dnech **2. 5. – 11. 5. 2023**. V tomto termínu bude probíhat recyklace povrchu (2. – 5. 5.), který musí následně vyzrát (6. – 8. 5.). Poté začne pokládka asfaltových vrstev (9. – 11. 5.).

Žádáme o důsledné dodržení zákazu vjezdu, aby nedošlo k narušení technologie oprav!

Ihned poté by měla být silnice kompletně zprůjezdněna!

Děkujeme za pochopení